Project Charter

 OBIETTIVI
- L'obiettivo del progetto consiste nel realizzare un'applicazione che, sfruttando	un database, permetta ai visitatori che usufruiscono del servizio, di visualizzare	contenuti multimediali sui POI(Point Of Interest) distribuiti nel centro storico	della città.
PRINCIPALI DELIVERABLE
- Project Management: Pianificazione
- Project Management: analisi e dialogo con cliente per soddisfare le
specifiche
- Progettazzione: interfaccia utente
- Progettazzione: creazione dei contenuti multimediali
- Esecuzione: Installazione e collaudo/test

MILESTONE
- Creazione di pagina multimediale di base
- Creazione pagina multimediale avanzata
- Implementazione delle varie tariffe previste

VINCOLI E DIPENDENZE
- La consultazione delle pagine multimediali sia abilitata esclusivamente ai dispositivi (minitablet) forniti all’atto dell’acquisto del biglietto, previa consegna di un documento di identità o di un numero di carta di credito valida.
- Per facilitare l’aggiornamento periodico dei contenuti esistenti e l’inserimento di nuovi, gli stessi non siano memorizzati sui dispositivi utilizzati dagli utenti ma su sistemi server.
- L’accesso alle pagine multimediali sia effettuabile solo dopo l’inserimento, all’inizio della visita, della password presente nel biglietto.
- L’accesso alle pagine multimediali relative ad un POI debba avvenire solo in prossimità o all’interno del POI stesso.
- La restituzione dei dispositivi (minitablet) possa avvenire presso l’InfoPoint che ha in custodia il documento di identità oppure presso un qualsiasi InfoPoint se il visitatore ha optato per lasciare il numero di carta di credito valida.

TEMPISTICA PRELIMINARE
Il progetto inzia l'1 aprile e deve concludersi entro 45 gg

PRINCIPALI RISORSE
- Le risorse materiali impegnate riguardano le postazioni di lavoro dei programmatori e macchine fotografiche per ricavare le foto su ogni POI.
- Server che permetta di contenere il database sui diversi POI.
- Diversi acces point per ogni POI(Per esempio Wi-Fi dedicate).
- Acquisto di tablet per poter usufruire del servizio.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- Il Project Manager del progetto sarà il responsabile Mario Rossi
- Il Team di progetto sarà costituito da altre 8 persone